УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Сокрутовский сельсовет»

от 01.03.2019 №7

ПЛАН

мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории МО «Сокрутовский сельсовет» в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации, а также защите населения и территории муниципального образования в паводкоопасный период 2019 года. | до 11.03.2019 | Глава администрации |
| 2. | Проведение предпаводкового обследования водооградительных валов с определением критических, наиболее уязвимых мест прорыва паводковыми водами водозагродительных валов на территории поселений, с дальнейшей передачей информации в МО «Ахтубинский район». | до 15.03.2019 | Глава администрации |
| 3. | Провести мониторинг инженерной техники на объектах и в организациях, расположенных на территориях поселения, с последующим определением физических и юридических лиц, имеющих автотранспортную и инженерную технику для привлечения к экстренным аварийным и возможно аварийно-восстановительным работам. | до 20.03.2019 | Глава администрации |
| 4. | Создание мобильных групп из сил и средств поселения на случай ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в поселении | март | Глава администрации |
| 5. | Доведение информации о паводкоопасном периоде до населения, сельскохозяйственных товаропроизводителей, попадающих в зону подтопления, с целью недопущения утраты товароматериальных ценностей и вывода из паводкоопасных зон сельскохозяйственных животных. | до 25.03.2019 | Глава администрации |
| 6. | Проверка готовности систем оповещения. | март | Глава администрации |
| 7. | Проведение разъяснительной работы среди населения, руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселения. О заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья и в период его прохождения. | март | Глава администрации |
| 8. | Обеспечить в предпаводковый, паводковый период и в течение пропуска половодья ежедневное наблюдение за целостностью водозащитных валов в границах поселений | В предпаводковый и паводковый период | Глава администрации |
| 9. | Организация защиты материальных ценностей, скота и кормов на объектах сельского хозяйства поселения от возможного подтопления. | при подготовке и в период паводка | Глава администрации |
| 10. | Своевременное оповещение и информирование населения поселения и руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселения, о водохозяйственной обстановке | ежедневно с началом пропуска весеннего половодья | Глава администрации |
| 11. | При наличии паромных переправ, очистных и водозаборных сооружений, насосных станций на территории поселения, Организовать контроль эксплуатации их в период весеннего паводка за работой паромных переправ, насосных станций , принимать меры по выявлению нарушений и их устранению | в период паводка | Глава администрации |
| 12. | Принятие необходимых мер по обеспечению правопорядка в зонах возможных чрезвычайных ситуаций. | в период паводка | Глава администрации Начальник ОМВД России по Ахтубинскому району» |

Верно: