АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СОКРУТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 04.03.2020 № 4

|  |
| --- |
| О мероприятиях по обеспечению работ, связанных безаварийным пропуском весеннего половодья на территории МО «Сокрутовский сельсовет» в 2020 году |

 В соответствии с исполнением распоряжения администрации муниципального образования «Ахтубинский район» от 03.03.2020 №123-р, а так же целях организации противопаводковых мероприятий в 2020 году:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья на территории МО «Сокрутовский сельсовет» в 2020 году.

 О ходе исполнения мероприятий сообщать в указанные сроки в администрацию МО «Ахтубинский район».

 2. Заместителю главы администрации разместить распоряжение в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Сокрутовский сельсовет».

Глава администрации

МО «Сокрутовский сельсовет» О.Ю.Бакунцева

**План**

**мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья**

**на территории МО «Сокрутовскй сельсовет» в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации, а также защите населения и территории муниципального образования в паводкоопасный период 2020 года | до 11. 03.2020 | Глава администрации |
| 2. | Проведение предпаводкового обследования водооградительных валов с определением критических, наиболее уязвимых мест прорыва паводковыми водами водозагродительных валов на территории поселений, с дальнейшей передачей информации в администрацию МО «Ахтубинский район» | до 15.03.2020 | Глава администрации |
| 3. | Провести мониторинг инженерной техники на объектах и в организациях, расположенных на территории МО «Сокрутовский сельсовает», с последующим определением физических и юридических лиц, имеющих автотранспортную и инженерную технику для привлечения к экстренным аварийным и возможно аварийно-восстановительным работам | до 20.03.2020 | Глава администрации |
| 4. | Создание мобильных групп из сил и средств поселений на случай ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в поселении | март | Глава администрации |
| 5. | Доведение информации о паводкоопасном периоде до населения, сельскохозяйственных товаропроизводителей, попадающих в зону подтопления, с целью недопущения утраты товароматериальных ценностей и вывода из паводкоопасных зон сельскохозяйственных животных | до 25. 03.2020 | Глава администрации, управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» |
| 6. | Проверка готовности систем оповещения | март | Глава администрации |
| 7. | Проведение разъяснительной работы среди населения, руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселений. О заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья и в период его прохождения | март | Глава администрации, управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» |
| 8. | Обеспечить в предпаводковый, паводковый период и в течение пропуска половодья ежедневное наблюдение за целостностью водозащитных валов в границах поселений | В предпаводковый и паводковый период | Глава администрации |
| 9. | Организация защиты материальных ценностей, скота и кормов на объектах сельского хозяйства поселения от возможного подтопления | при подготовке и в период паводка | Глава администрации Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» |
| 10. | Своевременное оповещение и информирование населения поселения и руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселения, о водохозяйственной обстановке | ежедневно с началом пропуска весеннего половодья | Глава администрации |
| 11. | Организовать контроль эксплуатации паромной переправы в период весеннего паводка, принимать меры по выявлению нарушений и их устранению | в период паводка | Глава администрации управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» |
| 12. | Принять необходимые меры по обеспечению правопорядка в зонах возможных чрезвычайных ситуаций | в период паводка | Начальник ОМВД России по Ахтубинскому району |