План реализации («дорожная карта») инициативного проекта

«Благоустройство общественной территории в селе Сокрутовка»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап реализации | Период | Наименование |
| 1 | июнь 2024г. | Определение перечня необходимых работ |
| 2 | июнь 2024г. | Обсуждение и утверждение инициативного проекта |
| 3 | июнь 2024г. | Составление сметного расчета «Благоустройство общественной территории в селе Сокрутовка» |
| 4 | в течении 2024 г. | Заключение контракта для реализации инициативного проекта |
| 5 | в течении 2024 г. | Принятие выполненных работ по контракту |
| 6 | декабрь 2024 | Окончание реализации инициативного проекта |